附件4

“城市矿产”示范基地终期验收自评估报告大纲

- 一、实施方案完成总体情况

（一）示范基地建设总体情况。包括示范基地建成区面积、企业个数及规模，总投资，近三年总产值、利润、税收等，再生资源回收利用的种类、数量等。

（二）目标完成情况。示范基地新增资源量目标完成率（以新增生产能力为准），实施方案确定的其它指标完成率。

（三）主要任务完成情况。分别说明示范基地建设实施方案确定的任务的完成情况。

- 二、项目建设运营情况

（一）回收体系建设运营情况。包括再生资源回收网点、物流体系、集散市场等建设内容完成情况，每个回收体系建设项目投资完成情况。

（二）新增加工处理能力项目建设完成情况。实施方案确定的新增加工处理能力项目完成率，每个中央财政补助资金支持新增加工处理能力项目的相关手续是否完备、加工处理项目产能完成情况、投资完成情况等，上一年度产能达产率。

（三）基础环保设施项目建设运营情况。包括中央财政资金支持的环保等项目建成情况，每个项目目标（处理能力）完成情况，投资完成情况等。

- 三、中央财政补助资金使用情况

（一）中央财政补助资金管理情况。省级循环经济综合管理部门、财政部门是否制定示范基地建设管理办法，严格资金拨付。

（二）中央财政补助资金使用情况。包括中央财政补助资金是否已全部拨付至示范基地，补助资金具体支出情况等。

- 四、配套措施制定和执行情况

（一）保障措施的落实执行情况。实施方案中确定的保障措施是否全部落实，分析保障措施执行后的效果。

（二）配套措施制定情况。包括对周边非法经营户的综合整治措施，对示范基地用地政策等。

- 五、取得的主要成绩和典型经验

（一）主要成绩。示范基地建设以来，集聚的资源量，解决的就业人数，以及对当地经济、资源、环境产生的正向影响等。

（二）典型经验。可供借鉴推广的制度和措施，再生资源回收体系、示范基地运营模式等方面的好经验、好做法。

- 六、下一步工作建议

（一）示范基地运行面临的主要障碍和解决措施。

（二）示范基地运行需要的政策建议。

附件：1、“城市矿产”示范基地终期验收信息统计表

2、“城市矿产”示范基地终期验收证明材料清单

附件4-1

“城市矿产”示范基地终期验收信息统计表

| 指标类别 |  | 实施方案目标值 | 实际完成情况 | 简要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心指标 | 新增资源量 |  |  |  |
| 通用指标 | 工业总产值 |  |  |  |
|  | 主要污染物排放强度 |  |  |  |
|  | 区域再生资源聚集百分比 |  |  |  |
| 特色指标 | 资源加工利用率 |  |  |  |
|  | 高值化产品百分比 |  |  |  |
|  | 再生资源利用量增加值 |  |  |  |
| 中央补贴资金项目 | 项目个数 |  |  |  |
|  | 项目总投资 |  |  |  |
|  | 其中中央补贴资金 |  |  |  |
|  | 其他投资 |  |  |  |
| 自主实施项目 | 项目个数 |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  |  |

注：新增资源量：《实施方案》中项目基本情况汇总表中中央财政补贴资金支持的各深加工项目的加工量合计即为新增资源量（回收体系建设项目不计入新增资源量）。若已对《实施方案》进行了调整并获发改委、财政部批复的，按批复后的《实施方案》的目标和内容填写。

区域再生资源聚集百分比：指示范基地再生资源聚集量与所在地及周边区域再生资源聚集量比率。

附件4-2

“城市矿产”示范基地终期验收证明材料清单

- 一、相关证明文件

国家“城市矿产”示范基地建设管理办法；新增资源量测算依据及相关台账、报表等支撑材料；主要污染物排放情况，是否发生重大环境事件,是否因环境问题造成违规情况有效证明；能耗、水耗、资源回收、资源产出相关统计报表。

- 二、相关项目材料

中央财政补助资金支持项目备案、环评、土地等前期手续及开工、竣工等材料，地方相关主管部门出具的年新增资源处理能力证明。

- 三、中央财政补助资金使用证明

中央财政补助资金拨付、领取、支出等证明材料及项目的会计师事务所审计报告。

- 四、其它相关证明材料